## Slide 1
Введение

## Slide 2
Проблема текущих подходов
Жесткие методологии (например, Waterfall) часто приводят к:
  Задержкам из-за длительных этапов планирования.
  Невозможности быстро адаптироваться к изменениям.
  Накоплению незавершенных задач (WIP).
Решение: Kanban — гибкий подход, ориентированный на непрерывное улучшение и прозрачность.

## Slide 3
Что такое Kanban?

## Slide 4
Основные принципы:
Визуализация рабочего процесса (Kanban-доска).
Ограничение работы в прогрессе (WIP-лимиты).
Управление потоком задач.
Постоянное улучшение (кайдзен).

## Slide 5
Преимущества:
Минимизация простоев.
Быстрое выявление узких мест.
Фокус на приоритетах бизнеса

## Slide 6
Почему Kanban, а не Scrum/Waterfall?

## Slide 7
Критерий | Kanban | Scrum | Waterfall
Гибкость | Высокая | Средняя | Низкая
Итерации | Непрерывный поток | Фиксированные спринты | Фиксированные спринты
Реакция на изменения | Мгновенная | После спринта | Сложная
Документация | Минимальная | Умеренная | Высокая
Вывод: Kanban подходит для проектов с меняющимися требованиями и фокусом на скорость доставки.

## Slide 8
Как Kanban решает бизнес-задачи?
Сокращение времени выхода на рынок:
Снижение рисков:
Оптимизация ресурсов:
Повышение клиентоориентированности:
Постепенная поставка функционала вместо ожидания релиза
Раннее обнаружение проблем через визуализацию.
WIP-лимиты предотвращают перегрузку команды.
Гибкое включение фидбэка в реальном времени.

## Slide 9
Пример внедрения Kanban

## Slide 10
Шаги:
Создать Kanban-доску (Trello, Jira, физическая доска).
Определить этапы workflow: Backlog → В работе → Тестирование → Готово.
Установить WIP-лимиты (например, не более 3 задач на разработчика).
Проводить ежедневные стендапы для анализа блокеров.
Регулярно ретроспективы для улучшений.

## Slide 11
Пример метрик:
Cycle Time (время выполнения задачи) → снижение на 20-30%.
Throughput (количество задач в единицу времени) → рост на 15-25%.

## Slide 12
Успешные кейсы
Toyota: Снижение производственных издержек на 40% через визуализацию процессов.
Microsoft: Ускорение разработки ПО за счет WIP-лимитов и фокуса на приоритетах.
Spotify: Гибкое управление фичами в условиях быстро меняющегося рынка.

## Slide 13
Ответы на возможные возражения
«Мы не готовы к изменениям»:
Kanban не требует полного пересмотра процессов — можно интегрировать поэтапно.
«Как измерить результат?»:
Метрики: Cycle Time, Throughput, % завершенных задач.
«Команда не обучена»:
Обучение займет 1-2 дня. Инструменты (Jira, Trello) интуитивны.

## Slide 14
Next Steps
Запустить пилотный этап на 2-4 недели.
Назначить ответственного за Kanban-доску.
Провести обучение команды.
Анализировать метрики и корректировать процесс.
Риски бездействия:
Потеря конкурентного преимущества из-за медленной разработки.
Накопление технического долга и перегруженность команды.

## Slide 15
Заключение
Kanban — это:
Простота внедрения.
Гибкость для адаптации к изменениям.
Прозрачность для всех участников.
Призыв к действию: Давайте начнем с пилота и оценим результат через 2 недели!